| Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районым хыхьэ Терекскэ къуажэм админстрацэм и Iэтащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Терекское элини мекхеме администрациясыны башчысы |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕКСКОЕ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361214 КБР, Терский район, с. Терекское, ул. Блаева,1. Тел. 8(86632)  77-4-31, факс- 77-4-46.

«03» марта   2025 г.                                                                 с.п. Терекское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 19-п

БЕГИМ                        № 19-п

ПОСТАНОВЛЕНЭ    № 19-п

Об утверждении Плана противопаводковых мероприятий

на территории сельского поселения  Терекское  Терского муниципального района КБР в 2025 году.

В соответствии Уставом сельского поселения Терекское Терского  муниципального района КБР, администрация  сельского поселения Терекское  Терского муниципального района КБР

постановляет:

В целях защиты населения на территорий сельского поселения Терекское, снижения ущерба от возможного наводнения в период весенне - осеннего паводка:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по организации защиты населения от наводнения в период весенне - осеннего паводка  сельского поселения Терекское  в 2025 году. (Приложение №1)

2. Контроль над выполнением этого постановления оставляю за собой

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте с.п. Терекское http://adm-tereсsсoe.ru/ в порядке, установленном Уставом с.п. Терекское .

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации

сельского поселения Терекское

Терского муниципального района КБР                             З.С.Ханиев

Приложение №1

УТВЕРЖДЁН

Постановлением местной администрации с.п. Терекское

от  03.03.2025  № 19-п

План противопаводковых мероприятий                                                                                        на территории с.п. Терекское на 2025 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Ответственным лицам за ГТС обеспечить безаварийное функционирование закрепленных на период паводка гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство на них должностных лиц | На период паводка | Ответственные за ГТС, Глава сельского поселения |
| Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | На период паводка | Ответственные за ГТС, Глава сельского поселения |
| Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | На период паводка | Глава сельского поселения и руководители организаций |
| Осуществить подготовку к паводку водоотводящих каналов на предмет их очистки от заторов и бытового мусора | На период паводка | Глава сельского поселения и руководители организаций |
| Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надежного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог | На период паводка | Глава сельского поселения и руководители организаций |
| Директорам МКОУ СОШ с.п. Терекское, детского сада, классным руководителям провести среди родителей, учащихся школы разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках в период весеннего половодья | На период паводка | Директор МКОУ СОШ с.п. Терекское, заведующий детских садов |
| Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя КЧС и ОПБ самоуправления | На период паводка | Глава сельского поселения и руководители организаций |
| Организовать круглосуточное дежурство в период прохождения паводка на реках | На период паводка | Ответственные за ГТС, местная администрация сельского поселения и руководители организаций |