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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕКСКОЕ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   361214 КБР, Терский район, с. Терекское, ул. Блаева,1. Тел. 8(86632)  77-4-31, факс- 77-4-46.               
		
 «28» апреля  2025 г.                                                                         с.п. Терекское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/2-п                                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНЭ № 25/2-п
БЕГИМ № 25/2-п

«Об утверждении Плана подготовки к отопительному
периоду 2025-2026 гг.»
[bookmark: _GoBack]
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об  утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом сельского поселения Терекское, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, местная администрация сельского поселения Терекское,  


                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов  сельского поселения Терекское согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава местной администрации  
сельского поселения Терекское                                               
Терского муниципального района КБР                             З.С.Ханиев 







Приложение  к постановлению местной администрации сельского поселения Терекское от «28» апреля 2025 г. № 25/2-п


План мероприятий по подготовке МУП «Теректеплосбыт»                                    к работ в осенне-зимний период 2025-2026гг.

	№
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок
исполнения
	Ответственный
за исполнение

	1
	Ремонт зданий котельных
	шт.
	1
	09.2025 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	2
	Ремонт тепломеханического и насосного оборудования
	шт.
	4
	09.2025 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	3
	Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки)
	шт.
	12
	09.2025 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	4
	Ремонт насосных агрегатов
	шт.
	4
	09.2025 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	5
	Реконструкция узлов учета газа
	шт.
	1
	09.2025 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	6
	Укомплектация средств пожаротушения
	км.
	1
	09.2025 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	7
	Проведения режимно-наладочных работ
	шт.
	2
	09.2025 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)


























Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание 

	1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	1.1.
	Начало отопительного сезона

	
	2022-2023
	15.10.2022
	

	
	2023-2024
	17.10.2023
	

	
	2024-2025
	18.10.2024
	

	1.2.
	2. Завершение отопительного сезона

	
	2022-2023
	18.04.2023
	

	
	2023-2024
	12.04.2024
	

	
	2024-2025
	18.04.2025
	

	1.3.
	Продолжительность отопительного сезона

	
	2022-2023
	179
	

	
	2023-2024
	177
	

	
	2024-2025
	182
	

	1.4.
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2022-2023
	Нет
	

	
	2023-2024
	Нет
	

	
	2024-2025
	Нет
	

	1.5.
	Технологические нарушения по внутренним причинам 

	
	2022-2023
	Нет
	

	
	2023-2024
	Нет
	

	
	2024-2025
	Нет
	

	1.6.
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2022-2023
	Нет
	

	
	2023-2024
	Нет
	

	
	2024-2025
	Нет
	

	1.7.
	Аварийные ситуации

	
	2022-2023
	Нет
	

	
	2023-2024
	Нет
	

	
	2024-2025
	Нет
	

	1.8.
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2022-2023
	В штатном режиме
	

	
	2023-2024
	В штатном режиме
	

	
	2024-2025
	В штатном режиме
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