| Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районым хыхьэ Терекскэ къуажэм админстрацэм и Iэтащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Терекское элини мекхеме администрациясыны башчысы |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕКСКОЕ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361214 КБР, Терский район, с. Терекское, ул. Блаева,1. Тел. 8(86632)  77-4-31, факс- 77-4-46.

«28» апреля  2025 г.                                                                         с.п. Терекское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/2-п                                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНЭ № 25/2-п

# БЕГИМ № 25/2-п

«Об утверждении Плана подготовки к отопительному

периоду 2025-2026 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об  утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом сельского поселения Терекское, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, местная администрация сельского поселения Терекское,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов  сельского поселения Терекское согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

сельского поселения Терекское

Терского муниципального района КБР                             З.С.Ханиев

Приложение  к постановлению местной администрации сельского поселения Терекское от «28» апреля 2025 г. № 25/2-п

План мероприятий по подготовке МУП «Теректеплосбыт»                                    к работ в осенне-зимний период 2025-2026гг.

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зданий котельных | шт. | 1 | 09.2025 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 2 | Ремонт тепломеханического и насосного оборудования | шт. | 4 | 09.2025 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 3 | Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки) | шт. | 12 | 09.2025 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 4 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 4 | 09.2025 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 5 | Реконструкция узлов учета газа | шт. | 1 | 09.2025 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 6 | Укомплектация средств пожаротушения | км. | 1 | 09.2025 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 7 | Проведения режимно-наладочных работ | шт. | 2 | 09.2025 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |

Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1. | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 15.10.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 17.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 18.10.2024 |  |
| 1.2. | 2. Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 18.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 | 12.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 18.04.2025 |  |
| 1.3. | Продолжительность отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 179 |  |
|  | 2023-2024 | 177 |  |
|  | 2024-2025 | 182 |  |
| 1.4. | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | Нет |  |
|  | 2023-2024 | Нет |  |
|  | 2024-2025 | Нет |  |
| 1.5. | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | Нет |  |
|  | 2023-2024 | Нет |  |
|  | 2024-2025 | Нет |  |
| 1.6. | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 | Нет |  |
|  | 2023-2024 | Нет |  |
|  | 2024-2025 | Нет |  |
| 1.7. | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 | Нет |  |
|  | 2023-2024 | Нет |  |
|  | 2024-2025 | Нет |  |
| 1.8. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 | В штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | В штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | В штатном режиме |  |