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Терк муниципальны районуну Терекское элини мекхеме

администрациясыны башчысы


МУ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕКСКОЕ»

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


361214 КБР, Терский район, с. Терекское, ул. Блаева,1. Тел. 8(86632)  77-4-31, факс- 77-4-46

«18» октября  2022 г.         
                                                    с.п. Терекское

ПОСТАНОВЛЕНЭ      № 39-п
БЕГИМ                          № 39-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 39-п
ЖДЕНО 

Об утверждении муниципальной Программы

«Формирование современной городской среды

сельского поселения Терекское на 2023 год»
 

В целях повышения уровня благоустройства поселения и создания комфортной территории жизнедеятельности сельского поселения Терекское, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2017 года № 156-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» на 2023год», руководствуясь Уставом сельского поселения Терекское  постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Терекское на 2023 год», Приложение 1.

2. Опубликовать и разместить  на официальном сайте администрации сельского поселения Терекское в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы местной администрации 

сельского поселения Терекское
Терского муниципального района КБР                                А.М.Макоев
Приложение к постановлению
местной администрации с.п. Терекское 
от 18.10.2022 г. № 39-п
Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Терекское на 2023 год»
с. Терекское
2023 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды 
сельского поселения Терекское на 2023 год»
	Наименование 
Программы
	«Формирование современной городской среды сельского поселения Терекское на 2023 год»  (далее - Программа)

	Наименование муниципального образования на территории, которой реализуется программа
	Сельское поселение Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

	Разработчик Программы
	   МУ «Местная администрация сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР» 

	Ответственный исполнитель программы
	   Местная администрация с.п. Терекское

	Участники программы
	   Местная администрация с.п. Терекское;

   Жители, организации и учреждения расположенные на территории с.п. Терекское

	Основание для разработки Программы
	   Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2017 года № 156-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» на 2023год»

	Цели Программы
	   повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Терекское

	Задачи Программы
	   обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий (сквер) с.п. Терекское;

   повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	   количество обустроенных общественных территорий (сквер) - 1 ед.

	Срок реализации Программы
	   2023 год

	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	   общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 1583682,72 рубля, из них:

   средства федерального бюджета 1325251,86 рубль, в том числе:

2023 год - 1325251,86 рубль;

   средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 99750,14. рублей, в том числе:

2023 год - 99750,14 рублей;

 средства местного бюджета 158680,72 рублей, в том числе:

2023 год - 158680,72 рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	   обустройство одной общественной территории (сквер)

   прохождение дизайн - проектов общественных территорий  процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организациями в  2023 году;

   благоустройство одной общественной территории (сквер) с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения в 2023 году;

   благоустройство в 2023 году 100% общественных территорий (сквера), произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.


1. Общая характеристика
На территории сельского поселения Терекское расположен один сквер, который требуют свежих идей в ландшафтной архитектуре. Кроме  зеленных насаждений на территории сквера отсутствуют необходимые элементы благоустройства и  озеленения: аллеи, места отдыха для посетителей, цветочные насаждения и малые архитектурные формы. Отсутствие покрытия тротуаров и обустроенных мест отдыха, достаточной освещенности и цветочного оформления не обеспечивает комфортность и привлекательность для жителей сельского поселения. 

Информация об уровне благоустройства общественных территорий (сквера) сельского поселения Терекское в настоящее время представлена в таблице 1.

Таблица 1
	Количество

скверов
	Sобщ.
скверов, м2
	Ориентировочная стоимость благоустройства скверов (тыс. руб.)

	1
	2888,0
	1583,683


2. Обобщенная характеристика

основных мероприятий программы

Главной целью программы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий (сквера) сельского поселения Терекское в соответствии с едиными требованиями.

3.Виды работ по благоустройству

общественных территорий сельского поселения Терекское
Для поддержания общественных территорий в надлежащем состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа, по обустройству и благоустройству общественных территорий (сквера) исходя
1. из минимального перечня работ: 
- устройство покрытия тротуаров из плитки;
- установка уличных светодиодных светильников;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.
2. дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- кронирование деревьев; 
- озеленение территорий.

Перечень общественных территорий (сквера) сельского поселения Терекское, подлежащих благоустройству, указано в приложении №1 к настоящей Программе.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий (сквера) сельского поселения Терекское
Таблица 1
	№

пп
	Наименование
	Визуализация
	Единица

измерения
	Ориентировочная стоимость затрат на 1 единицу измерения, (руб.)

	1
	Устройство покрытия тротуаров из плитки
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	1 кв.м.
	1840,40

	2
	Установка уличных светодиодных светильников
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	1 шт.
	7242,40

	3
	Установка скамеек
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	1 шт.
	7768,50

	4
	Установка урн для мусора
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	1 шт.
	1200,00


4. Критерии оценки выполнения Программы

 
Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующий состав и значения целевых показателей (индикаторы):

- количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие);

- доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования;

- количество общественных территорий (парки, скверы и т.д.);

- доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий;

- доля и площадь общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;

- трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.
          Сведения о составе и значении целевых показателей (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год» представлены в приложении №2 к Программе.

Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей и результатов реализации приведены в Приложении №3 к Программе.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год» приведен в Приложении №4 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2023 году составляет – 1583,683 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1325,252 тыс. рублей, бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 99,750 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 158,681 тыс. рублей.
Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет внебюджетных источников будут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы на период до 2023 года приведены Приложении №5 к Программе.

1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации Программы:

- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, а также снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Внешними рисками реализации программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы и изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении внешних рисков реализации Программы.

В целях минимизации указанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

- оперативный мониторинг реализации Программы:

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

 сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год»

Перечень общественных территорий сельского поселения Терекское,

 подлежащих благоустройству

	№

пп
	Наименование общественной  территории
	Адрес общественной территории
	Перечень видов работ

	1
	Сквер
	КБР, с. Терекское, ул. Ленина 7 А
	- устройство покрытия тротуаров из плитки;

- установка уличных светодиодных светильников;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.


 Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
 сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год»

С В Е Д Е Н И Я
о составе и значении целевых показателей (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР
на 2023год»

	№

пп
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	2023 год
	
	
	
	

	
	
	
	прогноз
	
	
	
	

	1
	количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
	ед./ м2
	2/100
	
	
	
	

	2
	доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования
	%
	100
	
	
	
	

	3
	количество общественных территорий (парки, скверы и т.д.)
	ед.
	1
	
	
	
	

	4
	доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий
	%/м2
	100/2888,0
	
	
	
	

	5
	доля и площадь общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
	%/м2
	-
	
	
	
	

	6
	площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования
	м2
	0,73
	
	
	
	

	7
	трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий
	чел.
	92
	
	
	
	


Приложение 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
 сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды
сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год»

	№

пп
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Исполнители подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения
	Ожидаемый непосредственный результат

	
	
	
	начало реализации
	начало реализации
	

	Благоустройство общественных территорий (скверы) сельского поселения Терекское

	2
	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий
	местная администрация сельского поселения Терекское
	2023
	2023
	Благоустройство не менее одной общественных территорий


Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
 сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год»

П Л А Н

реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Терекское
Терского муниципального района КБР на 2023год»

	Наименование
 контрольного события программы
	Статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2023год

	
	
	
	I

квартал
	II

квартал
	III

квартал
	IV

квартал

	Контрольное

 событие № 1


	Опубликование на сайте местной администрации Терского муниципального района КБР, для общественного обсуждения, проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год»
	Местная администрация сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР
	+
	
	
	

	Контрольное

 событие №2


	Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами
	Местная администрация сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР
	+
	
	
	


Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
 сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год»

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы
	№

пп
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2023 год
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Терекское Терского муниципального района КБР на 2023год»
	всего
	1583,683
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	1325,252
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет КБР
	99,750
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	158,681
	
	
	
	

	1
	мероприятие
	обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения Терекское в соответствии с едиными требованиями
	всего
	1583,683
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	1325,252
	
	
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет КБР
	99,750
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	158,681
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